| UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE |
| --- |
| zawarta w dniu |  | w |  | pomiędzy |
| zwanym dalej "Zamawiającym", |
| a |
| zwanym dalej "Wykonawcą", |
| o treści następującej: |
| § 1 |
| 1. | Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na budowie |  |
|  | w |  |
|  | w ilości |  |  |
| 2. | Celem umożliwienia wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy przyłącze |
|  | do wody, energii elektrycznej, dostęp do urządzeń sanitarnych oraz |  |
| § 2 |
| 1. | Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest dokumentacją techniczną oraz ofertą z |
|  | dnia |  |  |
| 2. | Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, |
|  | organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. |
| 3. | Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ilości, o których mowa w Par. 1 ust. 1, mają jedynie |
|  | charakter orientacyjny i jakiekolwiek ich zmiany nie będą stanowić podstawy do żadnych roszczeń ze strony |
|  | Wykonawcy, w szczególności zaś do renegocjacji stawek, zawartych w wiążącej dla Wykonawcy ofercie, o |
|  | której mowa w ust. 1. |
| § 3 |
| 1. | Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień |  |  |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia |  |  |
| 3. | Wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. |
| lub zamiast ust. 2 i 3: |
|  | Kolejne etapy robót będą każdorazowo ustalane pomiędzy stronami w formie pisemnej termin przyjętej przez |

|  | obie strony. Ustalenia takie obejmować będą ich zakres oraz termin wykonania. Ostateczny termin |
| --- | --- |
|  | zakończenia wszelkich robót strony ustalają na dzień |  |  |
| 4. | Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki |
|  | prowadzenia robót są mu znane. |
| 5. | Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu |
|  | ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. |
| § 4 |
| 1. | Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają |
|  | odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności |
|  | przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia. |
| 2. | Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: |
|  | a) | przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, |
|  | b) | posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, |
|  | c) | przeszkolenie stanowiskowe. |
| 3. | Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz |
|  | do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach |
|  | związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z |
|  | Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte |
|  | niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób |
|  | udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim. |
| 4. | Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji |
|  | lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. |
| § 5 |
| 1. | Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi |
|  | przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo- |
|  | techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze |
|  | strony Zamawiającego. |
| § 6 |
| 1. | Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza |
|  | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, |
|  | odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku |
|  | zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |
| 2. | Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody |
|  | wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. |
| § 7 |
| 1. | Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym. |
| 2. | W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za |
|  | ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP). |
| § 8 |
| 1. | Strony ustalają jednomiesięczne okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego. |
| 2. | Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót w ciągu 7 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od |
|  | dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru. |
| 3. | Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów częściowych oraz faktury |
|  | Wykonawcy wystawione Zamawiającemu. |
| 4. | Faktury wystawiane będą każdorazowo na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez |
|  | Zamawiającego obmiarów sporządzonych przez Wykonawcę. |
| 5. | Stawki Wykonawcy z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego robót objętych niniejszą umową określa |
|  | wiążąca dla Wykonawcy oferta, o której mowa w Par. 2 ust. 1. |
| 6. | Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych |
|  | wykraczających poza zakres usług, o których mowa w Par. 1, przedłoży na życzenie Zamawiającego ofertę |
|  | ich wykonania na bazie stawek zawartych w ofercie, o której mowa w Par. 2 ust. 1 umowy. |
| § 9 |
| 1. | Płatności za faktury częściowe dokonywane będą przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek |
|  | bankowy, w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu. |
| 2. | Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek |
|  | bankowy, w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu. |
| 3. | Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą |
|  | uwzględnione. |
| § 10 |
| 1. | Wykonawca obowiązany jest zgłaszać termin zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót |
|  | zanikających. |
| 2. | Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną za powierzony mu materiał, maszyny i |
|  | urządzenia. |
| 3. | W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, zużycia ponad wynikające z normalnej eksploatacji albo utraty |
|  | Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu lub |
|  | przywrócenia stanu sprzed powstania szkody. |
| 4. | W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, |
|  | niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, |
|  | dokumentacją projektowo-techniczną, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo: |
|  | a) | nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, |
|  | b) | odstąpić od umowy, |
|  | c) | powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i |
|  |  | niebezpieczeństwo Wykonawcy, |
|  | d) | potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. |

| § 11 |
| --- |
| 1. | Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: |
|  | a) | zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości |  | % wartości umowy netto za każdy dzień |
|  |  | zwłoki; |
|  | b) | zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości |
|  |  |  | % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy |
|  |  | terminu usunięcia wad; |
|  | c) | odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które |
|  |  | Zamawiający nie odpowiada w wysokości |  | % wartości umowy netto lub odpowiednio |  | % |
|  |  | wartości netto robót, od których wykonania odstąpiono. |
|  | d) | odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca |
|  |  | odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót |
|  |  | objętych niniejszą umową w wysokości |  | % wartości umowy netto lub odpowiednio |  | % |
|  |  | wartości netto robót, od których wykonania odstąpiono. |
| 2. | Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy |
|  | przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej |
|  | kary umownej. |
| 3. | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z |
|  | winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, |
|  | uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów. |
| § 12 |
| 1. | Wykonawca udziela rękojmi za wady robót, o których mowa w Par. 2 umowy, na okres trzech lat. |
| 2. | Bieg rękojmi, o której mowa w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru końcowego. |
| 3. | Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane |
|  | prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy |
|  | dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. |
| § 13 |
| 1. | Z każdej faktury częściowej Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony potrącić |  | % wartości faktury |
|  | netto jako kaucję gwarantującą należyte wykonanie robót. |
| 2. | Połowa sumy kwot, o których mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z płatnością za |
|  | fakturę końcową. Pozostała jej część zwrócona zostanie Wykonawcy po upływie terminu do zgłaszania |
|  | roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z postanowieniami Par. 12 ust. 1 umowy. |
| lub |
| 2. | Suma kwot, o których mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z |
|  | płatnością za fakturę końcową. |

| § 14 |
| --- |
| Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. |
| § 15 |
| Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. |
| § 16 |
| Umowa została sporządzona w |  | (słownie: |  | ) jednobrzmiących egzemplarzach, |
| po |  | dla każdej ze stron. |
| Zamawiający | Wykonawca |

# Comments

Przykładowa data 18-05-2001

Przykładowa data 18-05-2001

Przykładowa data 18-05-2001

Przykładowa data 18-05-2001